Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT |  |
| --- | --- |
| Objetivos | Optimizar el proceso de adopción de mascotas mediante Inteligencia Artificial Generativa (GenAI), construyendo un ecosistema Full-Stack robusto que orqueste modelos avanzados (Gemini 3.1 Pro y Gemini 3 Flash) para automatizar el emparejamiento semántico (psicográfico) entre humanos y mascotas, buscando reducir la tasa de devolución a menos del 5% y disminuyendo en un 60% el tiempo de permanencia en refugios. |
| Metodología | Se utiliza una metodología de desarrollo iterativa e incremental combinada con prácticas de MLOps para el ajuste de prompts y calibración del modelo de lenguaje. El diseño se centra en la arquitectura de software por capas (Frontend, Backend y Servicios de IA) integrando Firebase para la persistencia de datos en tiempo real y autenticación. |
| Evidencias de avance | Se presenta como evidencia principal el prototipo funcional e interactivo de la interfaz de usuario (Mockup de Stitch) donde se visualiza el flujo del adoptante, el formulario psicográfico y la vista de administración del refugio. Adicionalmente, se presenta el esquema de arquitectura y la primera matriz de prompts calibrados para la API de Antigravity/Gemini. Justificación de calidad: Se resguardó la calidad mediante el diseño de interfaces responsivas y la validación de tipos de datos, asegurando que la recolección de variables psicográficas alimente de forma limpia al modelo en el backend. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas integrales. | Desarrollo de la documentación, requerimientos y definiciones de arquitectura. | PC, Word | 4 semanas | Carolina Medina |  | Completado | Ninguno. Se consolidó la línea base del proyecto a tiempo. |
| Gestión de bases de datos y servicios en la nube para arquitecturas escalables. | Configuración de entorno de desarrollo, Firebase, React y herramientas de trabajo. | PC, Consola Firebase, Antigravity | 2 semanas | Carolina Medina |  | Completado | Se priorizó el setup de Firebase Auth y Firestore para iniciar las pruebas de integración del Frontend de forma temprana. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El acceso temprano a herramientas de prototipado rápido (Stitch) y la disponibilidad de las APIs de Gemini (a través de Antigravity) permitieron validar la lógica del core del negocio sin retrasar el diseño visual.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. La naturaleza abstracta de los datos de compatibilidad psicográfica (cómo medir objetivamente el estilo de vida de una persona frente a las necesidades de un perro/gato). Solución: Se diseñaron prompts restrictivos con salidas formateadas en JSON estructurado para obligar a la IA a categorizar con base en métricas fijas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Ninguna actividad presenta retrasos críticos que afecten la Carta Gantt general; el proyecto se mantiene alineado para pasar con éxito a la Fase 3 de pruebas de usuario.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.