Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Carolina Medina Soto |
| --- | --- |
| Rut | 16.950.898-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

Ecosistema de Adopción Inteligente mediante Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM).

| Nombre del proyecto | FamilIA |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Inteligencia Artificial aplicada y Gestión de Proyectos Tecnológicos. |
| Competencias | Diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas integrales. - Implementación de modelos de Inteligencia Artificial para la resolución de problemáticas sociales. - Gestión de bases de datos y servicios en la nube para arquitecturas escalables. |

3. Fundamentación Proyecto APT

Chile posee más de 4 millones de animales abandonados, lo que genera costos críticos en refugios y una alta tasa de devoluciones por incompatibilidad.

| Relevancia del proyecto APT | Contexto: Se sitúa a nivel nacional, impactando a municipalidades, refugios privados y familias adoptantes. Aporte de valor: FamilIA reduce los costos operativos de mantención animal al acelerar el proceso de adopción y asegura vínculos duraderos mediante un algoritmo de compatibilidad basado en Gemini 1.5 Pro. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en un ecosistema digital compuesto por una App móvil (React) para adoptantes y un Panel Web para refugios. Utiliza el motor Antigravity con modelos Gemini para predecir la afinidad entre humanos y mascotas, centralizando la operación en Firebase. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Se relaciona directamente con la capacidad de integrar tecnologías emergentes (GenAI) y arquitecturas Cloud para optimizar procesos críticos de gestión y bienestar social. |
| Relación con los intereses profesionales | Se relaciona con el interés por la IA aplicada al impacto social y el desarrollo de arquitecturas Full-Stack modernas que resuelven ineficiencias del sector público. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es factible dado que se utiliza infraestructura escalable de bajo costo (Firebase) y herramientas de desarrollo ágil (React). El tiempo del semestre permite cubrir el ciclo de desarrollo desde el entrenamiento del prompt hasta el despliegue de la API. |

- PARTE II

4. Objetivos

Desarrollar un ecosistema digital que optimice el proceso de adopción de mascotas en Chile mediante el uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLM), reduciendo los tiempos de estancia en refugios y las tasas de devolución.

| Objetivo general | Desarrollar un ecosistema digital que optimice el proceso de adopción de mascotas en Chile mediante el uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLM), reduciendo los tiempos de estancia en refugios y las tasas de devolución. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar un motor de recomendación basado en Gemini 1.5 Pro para el emparejamiento de perfiles. Desarrollar una interfaz móvil en React para la interacción de los adoptantes Crear un dashboard administrativo para refugios con visualización de métricas de ahorro. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

La elección de la metodología de Cascada para el proyecto FamilIA se fundamenta en la necesidad de establecer un marco de trabajo estructurado y predecible, considerando que el desarrollo es realizado de manera individual. Disciplina y Control de Etapas: Al ser la única responsable del proyecto, la estructura secuencial esta metodología facilita el seguimiento del progreso sin las complejidades de gestionar múltiples iteraciones simultáneas. Claridad en los Entregables: Cada fase genera una evidencia documental clara y finalizada (como el documento de arquitectura o el modelo de datos en Firebase), lo cual es fundamental para cumplir con los hitos evaluativos de la asignatura Capstone de manera ordenada. Gestión de Recursos y Tiempo: Dado que el tiempo es un factor limitado (duración del semestre), la cascada permite congelar los requisitos en la Fase 1, evitando el "scope creep" (crecimiento descontrolado del alcance) y asegurando que la fase de codificación en React y Firebase comience sobre una base de diseño sólida y sin ambigüedades. Simplicidad Operativa: Al no requerir la coordinación constante de un equipo (propia de metodologías ágiles como Scrum), la cascada permite que la planificación de la Carta Gantt sea más precisa, vinculando directamente las competencias del perfil de egreso con actividades específicas y sucesivas.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Arquitectura | Diagrama de flujo Firebase/Gemini. | Define la base técnica del proyecto. |
| Avance | Prototipo Funcional | App en React con test inicial. | Demuestra la viabilidad de la interfaz. |
| Final | Plataforma FamilIA | App y Web desplegadas. | Producto final para los usuarios. |
| Final | Informe de Métricas | Reporte de precisión del algoritmo. | Valida el cumplimiento del objetivo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Definición, levantamiento y gestión de documentación del proyecto | Actividad 1 | Desarrollo de la documentacion y definiciones del proyecto | PC, Word | 4 semanas | Carolina |  |
| Configuración de entorno y herramientas de trabajo | Actividad 2 | Configuración de entorno, Antigravity, y Firebase, react. | PC, Consola Firebase. | 2 semanas | Carolina |  |
| Entrenamiento y ajuste de Prompts (Gemini) | Actividad 3 | Entrenamiento y ajuste de Prompts (Gemini) | Antigravity API | 2 semanas | Carolina |  |
| Desarrollo Frontend (App y Web) | Actividad 4 | Desarrollo de la aplicación Mobile y web. | VS Code, React | 3 semanas | Carolina |  |

8. Carta Gantt

Fase 1 (S1-S6): Definición, levantamiento de requisitos y diseño de arquitectura. Fase 2 (S7-S12): Desarrollo del motor de IA y construcción del Frontend. Fase 3 (S13-S18): Pruebas de usuario, correcciones finales y entrega de portafolio.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Fase 1 (S1-S6): Definición, levantamiento de requisitos y diseño de arquitectura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 (S7-S12): Desarrollo del motor de IA y construcción del Frontend. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 (S13-S18): Pruebas de usuario, correcciones finales y entrega de portafolio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.